Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Апрель 2023г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-14 ЗРУ-0,4кВ | 03.04.2023г. 8-00 | 06.04.2023г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-18, Т-27 | 07.04.2023г. 8-00 | 12.04.2023г. 16-30 |  |
| 3 | ТП-7 ЗРУ-0,4кВ | 13.04.2023г. 8-00 | 17.04.2023г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-11 ЗРУ-6кВ | 18.04.2023г. 8-00 | 20.04.2023г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-2 КЛ-0,4 кВ Ф-32 | 21.04.2023г. 8-00 | 25.04.2023г. 16-30 |  |
| 6 | ТП-28, Т-49 | 26.04.2023г. 8-00 | 28.04.2023г. 16-30 |  |